Приложение к письму

от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Информация об особенностях приёмки и оплаты работ

по государственным (муниципальным) контрактам и договорам, заключённым с организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощённую систему налогообложения

В ходе контрольных мероприятий органы государственного финансового контроля систематически выявляют нарушения, связанные с неправомерной приёмкой и оплатой работ в рамках государственных (муниципальных) контрактов и договоров (далее – контракт), заключённых с организациями 
и индивидуальными предпринимателями (далее – подрядчик), применяющими упрощённую систему налогообложения (далее – УСН).

Содержание типового нарушения (проблематика вопроса).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условиями контрактов подрядчик обязан надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику отчётную документацию на объём выполненных обязательств 
по итогам исполнения контракта, а заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

При закупке строительно-монтажных работ (далее – СМР) начальная (максимальная) цена контракта определяется проектно-сметным методом 
на основании сметных (локальных, сводных) расчётов.

В силу требований градостроительного законодательства по контрактам 
на выполнение СМР сметная документация всегда формируется с налогом 
на добавленную стоимость (далее – НДС).

В соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе:

- контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт (часть 1 статьи 34);

- цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения (часть 2 статьи 34);

- при заключении и исполнении контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 данного Федерального закона (часть 2 статьи 34).

С учётом указанных правовых требований корректировка заказчиком цены контракта, предложенной подрядчиком, применяющим УСН, при проведении аукциона, а также при заключении контракта не допускается, выполненные работы (поставленные товары, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте.

С 2015 года единообразно – по всей России суды, включая практику высшей судебной инстанции – Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), указывают, что контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене участника закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости 
от применяемой им системы налогообложения.

Аналогичные разъяснения по указанной ситуации неоднократно даны Минфином России.

Таким образом, применение победителем аукциона специального налогового режима, либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС
не даёт заказчику оснований снижать цену контракта при его заключении
и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные победителем аукциона работы по согласованной цене.

Вместе с тем, контрольными органами в ходе проверок выявляется следующее.

В рамках исполнения контрактов организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, в документах о приёмке строительно-монтажных работ – акт о приёмке выполненных работ формы № КС-2 (далее – КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (далее – КС-3), вместо НДС указываются различные «коэффициенты», 
не предусмотренные действующим законодательством и условиями контракта.

Например: «повышающий коэффициент», «тендерный коэффициент», «коэффициент приведения стоимости работ к цене контракта», «коэффициент взамен НДС» и так далее.

Кроме того, имеют место факты:

- исключения подрядчиком суммы НДС из КС-2 и КС-3, при этом итоговая сумма в документах о приёмке указывается на 20% выше расчетной, на сумму удаленного НДС обоснование затрат подрядчика отсутствует;

- замена суммы НДС стоимостью дополнительных работ, которые фактически не выполнялись (затраты подрядчика на выполнение таких работ 
не подтверждены).

Документы, содержащие незаконные коэффициенты и необоснованные итоговые суммы, учитывая условия контрактов, требования Закона 
о контрактной системе и бюджетного законодательства, приёмке и оплате 
не подлежат.

Последствия.

Контрольными органами указанные нарушения могут быть квалифицированы как нецелевое либо неправомерное использование бюджетных средств, что влечёт риски взыскания исключительно с заказчика неправомерно оплаченного коэффициента (неподтверждённых расходов).

Учитывая вышеуказанные требования законодательства о контрактной системе, неправомерно израсходованные бюджетные средства на оплату 
не предусмотренного законом и условиями контракта коэффициента не могут быть взысканы с подрядчика в порядке регресса или путём предъявления исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, что также указано 
в решениях судов.

Причинами таких нарушений в основном является отсутствие надлежащего взаимодействия заказчика и подрядчика в рамках исполнения контрактов, а также неверное толкование норм налогового законодательства и законодательства 
о закупках.

Вместе с тем, согласно позиции Федеральной налоговой службы, изложенной в письме от 26.05.2023 № СД-4-3/6648:

«Организации, применяющие УСН, не являются налогоплательщиками НДС, обязанность составления счетов-фактур у этих лиц отсутствует. В этой связи при реализации товаров (работ, услуг) указанными организациями счета-фактуры не выставляются.

Следовательно, обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается 
на подрядчика, применяющего УСН, только в случае выставления таким подрядчиком счета-фактуры с выделением в нём суммы НДС.

В том случае, если подрядчик выставляет в адрес заказчика только первичные учетные документы (КС-2 и КС-3) с выделенной в них суммой НДС 
без выставления счёта-фактуры, то обязанности по уплате НДС в бюджет 
у подрядчика, применяющего УСН, не возникает».

Кроме того, тождественные разъяснения по указанной ситуации неоднократно даны Минфином России, а также Минстроем России.

Также по данному вопросу сложилась однозначная судебная практика.

Например: в Постановлении ВС РФ от 06.07.2021 № 46-АД21-70-К6 указано, что обязанность подрядчика, применяющего УСН, по начислению 
и уплате НДС может возникнуть лишь при выставлении налогоплательщиком 
ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ счёта-фактуры с выделенной в нём суммой налога.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 08.11.2024 № Ф09-2280/24.

Таким образом, в целях правомерного перечисления заказчиком всей суммы контракта подрядной организации, применяющей УСН, в КС-2 и КС-3 должна быть выделена соответствующая сумма НДС.

При этом для того, чтобы вышеуказанная сумма НДС являлась фактической прибылью подрядчика (то есть без последующей обязанности перечисления указанной суммы в бюджет), подрядчик не должен выставлять счёт-фактуру заказчику.

Особенности формирования документов подрядчиками, применяющими УСН, в 2024 и 2025 годах.

В 2024 году при соблюдении действующего законодательства подрядчик, применяющий УСН, при формировании документов о приёмке указывает «НДС 20%», не заменяя его иными коэффициентами или видом затрат, 
без выставления заказчику счёта-фактуры.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, внесённые в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым подрядчики, применяющие УСН, признаны налогоплательщиками НДС.

При этом, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены 
3 варианта работы с НДС.

Вариант 1 – освобождение от НДС.

Если доходы подрядчика за 2024 год и в течение 2025 года не превысили 
60 млн. рублей.

Формирование документов для приёмки по контрактам на СМР:

- подрядчик обязан применять вышеуказанную модель – при формировании документов о приёмке (КС-2, КС-3) указывается «НДС 20%», без выставления заказчику счёта-фактуры.

Вариант 2 – применение специальных ставок НДС (5% и 7%).

Если доходы подрядчика за 2024 год или в течение 2025 года сформировались в сумме от 60 до 450 млн. рублей:

- доходы от 60 до 250 млн. рублей – применяется ставка НДС 5%;

- доходы от 250 до 450 млн. рублей – применяется ставка НДС 7%.

Формирование документов для приёмки по контрактам на СМР:

- в документах о приёмке (КС-2, КС-3) подрядчик в соответствии 
с условиями контракта (сметным расчётом) указывает сумму «НДС 20%».

Кроме того, формирует и направляет заказчику счёт-фактуру с указанием 
в ней специальной ставки НДС (5% или 7%), в зависимости от полученных доходов.

Вариант 3 – применение общих ставок НДС (10% и 20%).

При возникновении обязанности исчислять и уплачивать НДС:

- если доходы подрядчика за 2024 год или в течение 2025 года сформировались в сумме от 60 до 450 млн. рублей, при этом подрядчик самостоятельно выбрал применение общих ставок НДС, вместо специальных;

- если доходы подрядчика за 2024 год или в течение 2025 года превысили 
450 млн. рублей.

Формирование документов для приёмки по контрактам на СМР:

- в документах о приёмке (КС-2, КС-3) подрядчик в соответствии 
с условиями контракта (сметным расчётом) указывает сумму «НДС 20%» 
(или 10%).

Формирует и направляет заказчику счёт-фактуру с указанием 
в ней общих ставок НДС (аналогично правилам работы с подрядчиками, применяющими общую систему налогообложения).

Дополнительно обращаем внимание:

1. Министерством финансов Российской Федерации в письме от 21.04.2025 № 03-07-11/39805 доведена позиция по следующим направлениям:

- в контракт должны быть включены обязательные условия, предусмотренные соответствующими типовыми условиями контрактов, в том числе касающиеся указания цены контракта с учётом предусмотренной в них вариативности;

- ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены контракта.

2. Подрядчик информирует заказчика об освобождении от уплаты НДС или применения специальных ставок.

3. Обязанность исчислять и уплачивать НДС, возникшая в период исполнения контракта у подрядчика, применяющего УСН, не является основанием для увеличения цены контракта;

4. Подробно вопросы применения НДС плательщиками УСН отражены 
в Методических рекомендациях ФНС России (письмо от 17.10.2024 
№ СД-4-3/11815@);

5. Вопрос формирования универсального передаточного документа 
в 2025 году при УСН по государственному контракту, если работы выполнены (оказаны услуги) в 2024 году, отражён в письме Минфина России от 20.11.2024 
№ 03-07-11/115196.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 
«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Определения ВС РФ от 01.10.2015 № 303-ЭС15-11466, от 15.11.2017 № 308-ЭС17-13912, от 08.02.2021 
№ 305-ЭС20-18251, от 08.06.2022 № 303-ЭС22-7854; пункт 41 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2019); постановления Арбитражного суда Уральского округа: от 07.10.2024 № Ф09-5248/24, от 20.09.2019 № Ф09-6100/19 (и другие).

Письма: от 15.05.2019 № 24-01-07/34829, от 12.05.2020 № 24-01-08/38165, от 15.08.2022 № 03-07-11/79299, от 14.03.2023 № 24-06-06/21248, от 23.12.2024 № 24-06-09/129836 (и другие).

Определение ВС РФ от 11.08.2022 № 309-ЭС22-9696, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2024 по делу № А60-37117/2024, № А60-71084/2024 (и другие).

Письма: от 19.03.2024 № 03-07-11/24203, от 10.12.2021 № 03-07-11/100707, от 01.08.2019 
№ 03-07-09/57945, от 16.07.2019 № 03-07-09/52435, от 20.02.2018 № 03-07-11/50590, от 11.01.2018 
№ 03-07-14/328, от 21.04.2016 № 03-11-11/22923.

Письмо от 01.10.2024 № 57284-АВ/09.

Часть 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».